Product Backlog – App Salud Mental

Épicas  ·  Historias de Usuario  ·  Tareas

Dispositivos Móviles  |  Scrum  |  Mayo 2026

Cambios v2.0 — Mayo 2026

▸  Ep-03 (Test de Salud Mental / HU-06) eliminada — decisión de la psicóloga del equipo.

▸  Nueva Ep-06: Micro-intervenciones y Bienestar (HU-13, HU-14).

▸  HU-01, HU-02, HU-03 marcadas como Completadas.

▸  Numeración de HUs y Épicas actualizada. Terminología en español.

Resumen de Épicas

| Épica | Nombre | HUs | SP Total | Prioridad | Actores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ep-01 | Autenticación y Acceso | HU-01, HU-02, HU-03 | 11 | Alta | Usuario / Psicólogo / Admin |
| Ep-02 | Perfil del Psicólogo | HU-04, HU-05 | 13 | Alta | Psicólogo / Paciente |
| Ep-03 | Catálogo y Búsqueda | HU-06, HU-07 | 10 | Alta | Paciente |
| Ep-04 | Gestión de Citas | HU-08, HU-09, HU-10, HU-11 | 23 | Alta | Psicólogo / Paciente |
| Ep-05 | Chat | HU-12 | 8 | Alta | Paciente / Psicólogo |
| Ep-06 | Micro-intervenciones y Bienestar | HU-13, HU-14 | 13 | Alta | Paciente / Psicólogo |
| Ep-07 | Administración (Admin) | HU-15, HU-16, HU-17, HU-18 | 23 | Alta | Admin |

Ep-01  ·  Autenticación y Acceso

| ID | Título Trello | Historia de Usuario | RF | SP | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro con email y contraseña | Como usuario quiero registrarme con email y contraseña para crear mi cuenta. | RF1 | 5 | Alta |
| HU-02 | Registro con Google | Como usuario quiero registrarme con mi cuenta de Google para un acceso más rápido. | RF1.1 | 3 | Media |
| HU-03 | Inicio de sesión | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta y mantener la sesión activa. | RF2, RF3 | 3 | Alta |

HU-01  Registro con email y contraseña

Criterios de Aceptación:

✓  Email válido + mínimo 6 caracteres en contraseña

✓  Rol asignado automáticamente según el tipo de registro

✓  Error si el correo ya existe

✓  Todos los campos obligatorios validados

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01-T1 | Diseño de pantalla de registro (UI) | Crear los widgets del formulario: email, contraseña, botón de registro con validación visual. | Completado |
| HU01-T2 | Integración con Firebase Auth | Conectar el formulario al método createUserWithEmailAndPassword de Firebase. | Completado |
| HU01-T3 | Asignación de rol en Firestore | Al registrar, guardar documento de usuario en Firestore con rol 'paciente' o 'psicologo'. | Completado |
| HU01-T4 | Manejo de errores y validaciones | Mostrar mensajes si el correo ya existe o si los campos no cumplen los requisitos. | Completado |
| HU01-T5 | Testing unitario del flujo de registro | Escribir pruebas para validar campos y respuesta de Firebase. | Completado |

HU-02  Registro con Google

Criterios de Aceptación:

✓  Flujo OAuth con Google completado

✓  Rol asignado automáticamente

✓  Si el correo ya existe, vincularlo a la cuenta existente

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU02-T1 | Configurar Google Sign-In en Firebase | Habilitar proveedor Google en la consola de Firebase y agregar dependencias. | Completado |
| HU02-T2 | Botón 'Continuar con Google' en UI | Agregar botón con ícono oficial de Google en pantallas de login y registro. | Completado |
| HU02-T3 | Manejo de cuenta existente | Si el correo ya está registrado, vincular proveedor sin duplicar la cuenta. | Completado |

HU-03  Inicio de sesión

Criterios de Aceptación:

✓  Email + contraseña válidos dan acceso

✓  Token de sesión persistido localmente

✓  Mensaje amigable si las credenciales son incorrectas

✓  Opción de cerrar sesión disponible

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU03-T1 | Pantalla de login (UI) | Diseñar formulario con campos email, contraseña y botón ingresar. | Completado |
| HU03-T2 | Autenticación con Firebase | Implementar signInWithEmailAndPassword y persistir token. | Completado |
| HU03-T3 | Cerrar sesión | Botón de logout que invalida el token y redirige al login. | Completado |

Ep-02  ·  Perfil del Psicólogo

| ID | Título Trello | Historia de Usuario | RF | SP | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | Completar y editar perfil | Como psicólogo quiero completar y editar mi perfil para que los pacientes conozcan mi experiencia. | RF4 | 5 | Alta |
| HU-05 | Gestionar disponibilidad horaria | Como psicólogo quiero gestionar mi disponibilidad para que los pacientes sepan cuándo puedo atenderlos. | RF4 | 8 | Alta |

HU-04  Completar y editar perfil

Criterios de Aceptación:

✓  Autenticado con rol 'Psicólogo'

✓  Especialidad es campo obligatorio (error si vacío)

✓  Cambios visibles para pacientes al guardar

✓  Confirmación visual de guardado exitoso

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU04-T1 | Pantalla de edición de perfil (UI) | Campos: nombre, especialidad, experiencia, foto, descripción, modalidad. | Por hacer |
| HU04-T2 | Guardar perfil en Firestore | Escribir o actualizar documento del psicólogo en la colección 'psicologos'. | Por hacer |
| HU04-T3 | Validación de campos obligatorios | Mostrar error si 'Especialidad' está vacía al intentar guardar. | Por hacer |
| HU04-T4 | Vista pública del perfil | Pantalla de solo lectura que los pacientes verán al seleccionar un psicólogo. | Por hacer |

HU-05  Gestionar disponibilidad horaria

Criterios de Aceptación:

✓  Agregar y eliminar bloques de horario

✓  Calendario público actualizado al guardar

✓  Advertencia si se intenta guardar sin horarios

✓  Horarios con cita agendada se bloquean automáticamente

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU05-T1 | UI de gestión de horarios | Componente de calendario semanal con toggles por bloque horario. | Por hacer |
| HU05-T2 | Guardar horarios en Firestore | Estructura de datos para bloques disponibles por día y hora. | Por hacer |
| HU05-T3 | Bloqueo automático de horarios ocupados | Al agendar una cita, marcar el bloque correspondiente como no disponible. | Por hacer |
| HU05-T4 | Validación: al menos un horario requerido | Mostrar advertencia si el psicólogo intenta guardar sin ningún bloque. | Por hacer |

Ep-03  ·  Catálogo y Búsqueda

| ID | Título Trello | Historia de Usuario | RF | SP | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | Listar y buscar psicólogos | Como paciente quiero listar y buscar psicólogos para explorar profesionales disponibles. | RF5 | 5 | Alta |
| HU-07 | Filtrar psicólogos por especialidad y modalidad | Como paciente quiero filtrar psicólogos por modalidad y especialidad para encontrar el más adecuado. | RF6 | 5 | Alta |

HU-06  Listar y buscar psicólogos

Criterios de Aceptación:

✓  Lista carga en menos de 3 segundos

✓  Estados Loading / Error / Empty visibles

✓  Búsqueda por nombre funcional

✓  Empty state con mensaje claro si no hay resultados

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU06-T1 | Pantalla de catálogo de psicólogos (UI) | Lista con tarjetas por psicólogo: foto, nombre, especialidad, modalidad. | Por hacer |
| HU06-T2 | Consulta a Firestore con estados UI | Mostrar loading al cargar, error con reintentar, empty state si no hay datos. | Por hacer |
| HU06-T3 | Barra de búsqueda por nombre | Filtrar lista en tiempo real mientras el usuario escribe. | Por hacer |

HU-07  Filtrar psicólogos por especialidad y modalidad

Criterios de Aceptación:

✓  Filtros: Modalidad (Presencial/Virtual) y Especialidad

✓  Lista actualizada al aplicar filtros

✓  Empty state si no hay coincidencias

✓  Filtros combinables entre sí

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU07-T1 | Componente de filtros (UI) | Panel o chips con opciones de modalidad y especialidad seleccionables. | Por hacer |
| HU07-T2 | Lógica de filtrado en el repositorio | Queries a Firestore con where() según los filtros activos. | Por hacer |
| HU07-T3 | Empty state para sin resultados | Mostrar ilustración y mensaje cuando ningún psicólogo cumple los filtros. | Por hacer |

Ep-04  ·  Gestión de Citas

| ID | Título Trello | Historia de Usuario | RF | SP | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-08 | Agendar una cita | Como paciente quiero agendar una cita para recibir atención psicológica. | RF7 | 8 | Alta |
| HU-09 | Cancelar o reprogramar cita | Como paciente quiero cancelar o reprogramar una cita para ajustar mis horarios. | RF8 | 5 | Alta |
| HU-10 | Ver historial de citas | Como paciente quiero ver mi historial de citas para llevar un control organizado de mis terapias. | RF9 | 5 | Media |
| HU-11 | Recibir recordatorios de citas | Como paciente quiero recibir recordatorios automáticos de mis citas para no olvidarlas. | RF10 | 5 | Media |

HU-08  Agendar una cita

Criterios de Aceptación:

✓  Solo horarios disponibles son seleccionables

✓  Cita guardada y horario bloqueado al confirmar

✓  Error amigable si falla la conexión

✓  Confirmación visual al agendar exitosamente

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU08-T1 | Pantalla de selección de horario (UI) | Calendario con slots disponibles del psicólogo seleccionado. | Por hacer |
| HU08-T2 | Guardar cita en Firestore | Crear documento en colección 'citas' con paciente, psicólogo, fecha y hora. | Por hacer |
| HU08-T3 | Bloquear horario al agendar | Actualizar disponibilidad del psicólogo marcando el slot como ocupado. | Por hacer |
| HU08-T4 | Manejo de error de conexión | Mostrar mensaje amigable si Firestore falla al guardar. | Por hacer |

HU-09  Cancelar o reprogramar cita

Criterios de Aceptación:

✓  Opción visible en citas próximas

✓  Horario liberado al cancelar

✓  Al reprogramar se muestra disponibilidad actualizada

✓  Confirmación requerida antes de cancelar

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU09-T1 | Botones cancelar / reprogramar en UI | Acciones visibles en la tarjeta de cada cita próxima. | Por hacer |
| HU09-T2 | Lógica de cancelación en Firestore | Cambiar estado de la cita a 'cancelada' y liberar el slot del psicólogo. | Por hacer |
| HU09-T3 | Flujo de reprogramación | Abrir selector de horario con disponibilidad actualizada del mismo psicólogo. | Por hacer |

HU-10  Ver historial de citas

Criterios de Aceptación:

✓  Secciones 'Próximas' y 'Pasadas'

✓  Estado Loading al cargar

✓  Estado Error con reintentar si falla

✓  Datos visibles offline (caché Firestore)

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU10-T1 | Pantalla de historial con tabs (UI) | Dos pestañas: Próximas y Pasadas, con tarjetas de cada cita. | Por hacer |
| HU10-T2 | Consulta a Firestore con caché offline | Configurar persistencia local para que las citas carguen sin internet. | Por hacer |
| HU10-T3 | Estados Loading / Error / Empty | Implementar indicador de carga, pantalla de error con reintentar y empty state. | Por hacer |

HU-11  Recibir recordatorios de citas

Criterios de Aceptación:

✓  Notificación push enviada antes de la cita

✓  Mensaje incluye fecha, hora y nombre del psicólogo

✓  Funciona con la app en segundo plano

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU11-T1 | Configurar Firebase Cloud Messaging | Habilitar FCM en el proyecto y solicitar permisos de notificación al usuario. | Por hacer |
| HU11-T2 | Cloud Function para envío de recordatorios | Función programada que detecta citas próximas y envía push notifications. | Por hacer |
| HU11-T3 | Manejo de notificación en la app | Recibir y mostrar la notificación, con navegación a la cita al tocarla. | Por hacer |

Ep-05  ·  Chat

| ID | Título Trello | Historia de Usuario | RF | SP | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-12 | Enviar mensajes al psicólogo | Como paciente quiero enviar mensajes por chat a mi psicólogo para resolver dudas antes de mi consulta. | RF11, RF12 | 8 | Alta |

HU-12  Enviar mensajes al psicólogo

Criterios de Aceptación:

✓  Chat disponible solo si hay cita agendada

✓  Mensaje guardado en Firestore y visible en la conversación

✓  Ícono 'Esperando conexión' si no hay internet

✓  Historial de mensajes persistente

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU12-T1 | Pantalla de chat (UI) | Burbujas de mensajes con diferenciación entre enviados y recibidos, input y botón enviar. | Por hacer |
| HU12-T2 | Listener en tiempo real con Firestore | Suscripción a la subcolección de mensajes para actualizar la UI en tiempo real. | Por hacer |
| HU12-T3 | Reglas de seguridad: solo con cita agendada | Firestore rules que bloquean el acceso al chat si no existe cita activa entre ambos. | Por hacer |
| HU12-T4 | Indicador de mensaje pendiente sin conexión | Mostrar ícono 'Esperando conexión' en mensajes enviados sin internet. | Por hacer |

Ep-06  ·  Micro-intervenciones y Bienestar

NOTA: NUEVA ÉPICA — Reemplaza Ep-03 (Test de Salud Mental). Eliminado a recomendación de la psicóloga del equipo: los tests estandarizados requieren evaluación previa del profesional y no deben aplicarse de forma automática.

| ID | Título Trello | Historia de Usuario | RF | SP | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-13 | Recibir micro-intervenciones diarias | Como paciente quiero recibir notificaciones con mensajes motivacionales diarios para interrumpir pensamientos negativos y mejorar mi estado de ánimo. | RF13 | 5 | Alta |
| HU-14 | Registrar estado de ánimo diario (Check-in) | Como paciente quiero registrar cómo me siento cada día de forma rápida y visual para que mi psicólogo tenga contexto antes de la cita. | RF14 | 8 | Alta |

HU-13  Recibir micro-intervenciones diarias

Criterios de Aceptación:

✓  Notificación enviada una vez al día en el horario preferido del paciente (mañana / tarde / noche)

✓  El mensaje varía cada día y se selecciona según la categoría de apoyo asignada por el psicólogo

✓  El paciente puede activar o desactivar las notificaciones desde su perfil

✓  Funciona con la app en segundo plano o cerrada

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU13-T1 | Configuración de horario preferido en perfil (UI) | Selector de franja horaria en el perfil del paciente: 'Mañana', 'Tarde' o 'Noche'. | Por hacer |
| HU13-T2 | Colección micro_intervenciones en Firestore | Crear documentos con campos: texto, categoria ('ansiedad','duelo','estres'), hora preferida. | Por hacer |
| HU13-T3 | Cloud Function de envío diario | Función programada (Cloud Scheduler) que selecciona un mensaje según categoría del paciente y dispara la push notification. | Por hacer |
| HU13-T4 | Toggle de activación en el perfil | Switch en la pantalla de perfil del paciente para habilitar o deshabilitar las notificaciones. | Por hacer |

HU-14  Registrar estado de ánimo diario (Check-in)

Criterios de Aceptación:

✓  El paciente puede seleccionar su estado de ánimo con una escala visual de 5 opciones (caritas o colores)

✓  El registro se guarda en Firestore con fecha y hora

✓  El psicólogo puede ver el historial de estado de ánimo del paciente antes de la cita

✓  El check-in se solicita una vez por día mediante una notificación

✓  Si el paciente ya registró su estado hoy, el botón muestra el registro actual

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU14-T1 | Pantalla / widget de check-in (UI) | Selector visual de 5 estados (muy mal, mal, regular, bien, muy bien) con colores e íconos. Puede implementarse como BottomSheet o pantalla completa. | Por hacer |
| HU14-T2 | Colección 'estados_animo' en Firestore | Guardar documento por registro: { idPaciente, nivel (1-5), nota opcional, registradoEn: timestamp }. | Por hacer |
| HU14-T3 | Vista de historial para el psicólogo | En el perfil del paciente (vista del psicólogo), mostrar gráfica de línea con los últimos 7 días de estado de ánimo. | Por hacer |
| HU14-T4 | Notificación diaria de check-in | Push notification diaria que al tocarla abre directamente el widget de check-in. | Por hacer |

Ep-07  ·  Administración (Admin)

| ID | Título Trello | Historia de Usuario | RF | SP | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Ver lista de usuarios registrados | Como admin quiero ver la lista de todos los usuarios para tener visibilidad del sistema. | RF15 | 5 | Media |
| HU-16 | Activar / desactivar psicólogos | Como admin quiero activar o desactivar cuentas de psicólogos para controlar quién opera en la plataforma. | RF15 | 5 | Alta |
| HU-17 | Ver reportes de citas | Como admin quiero ver reportes de citas (total, canceladas, completadas) para monitorear el uso de la plataforma. | RF15 | 8 | Baja |
| HU-18 | Eliminar o banear usuarios | Como admin quiero eliminar o banear usuarios que incumplan políticas para mantener la plataforma segura. | RF15 | 5 | Media |

HU-15  Ver lista de usuarios registrados

Criterios de Aceptación:

✓  Lista con nombre, email y rol de cada usuario

✓  Búsqueda por nombre o email

✓  Estados Loading / Error / Empty visibles

✓  Solo accesible con rol Admin

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU15-T1 | Pantalla de gestión de usuarios (UI) | Tabla o lista con datos básicos de cada usuario registrado. | Por hacer |
| HU15-T2 | Consulta de usuarios en Firestore | Leer colección 'usuarios' y mostrar con estados UI. | Por hacer |
| HU15-T3 | Guard de rol Admin | Bloquear acceso a la sección si el usuario autenticado no tiene rol Admin. | Por hacer |

HU-16  Activar / desactivar psicólogos

Criterios de Aceptación:

✓  Toggle activo/inactivo visible por psicólogo

✓  Psicólogo inactivo no aparece en el catálogo

✓  Confirmación requerida antes de desactivar

✓  Cambio reflejado en tiempo real

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU16-T1 | Toggle activo/inactivo en la UI | Switch por fila en la lista de psicólogos con estado visual. | Por hacer |
| HU16-T2 | Actualizar campo 'activo' en Firestore | Cambiar el campo 'estaActivo' del documento del psicólogo. | Por hacer |
| HU16-T3 | Excluir inactivos del catálogo | Añadir condición where('estaActivo', ==, true) en la query del catálogo. | Por hacer |

HU-17  Ver reportes de citas

Criterios de Aceptación:

✓  Dashboard con métricas: total, canceladas, completadas

✓  Filtro por rango de fechas

✓  Estados Loading / Error visibles

✓  Solo accesible con rol Admin

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU17-T1 | Dashboard de métricas (UI) | Tarjetas con contadores: total citas, canceladas, completadas. | Por hacer |
| HU17-T2 | Consultas agregadas en Firestore | Queries por estado de cita con filtro de rango de fechas. | Por hacer |
| HU17-T3 | Selector de rango de fechas | Date picker doble para filtrar el período de los reportes. | Por hacer |

HU-18  Eliminar o banear usuarios

Criterios de Aceptación:

✓  Opción de eliminar/banear visible por usuario

✓  Confirmación obligatoria antes de ejecutar

✓  Usuario baneado no puede iniciar sesión

✓  Acción registrada en el registro del sistema

Tareas:

| ID Tarea | Título | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU18-T1 | Acciones de banear/eliminar en UI | Menú de acciones por usuario con opciones banear y eliminar. | Por hacer |
| HU18-T2 | Marcar usuario como baneado en Firestore | Campo 'estaBaneado' que bloquea el login en el flujo de autenticación. | Por hacer |
| HU18-T3 | Registro de acciones administrativas | Guardar en Firestore cada acción de ban/eliminación con timestamp y admin responsable. | Por hacer |